Finančná analýza spomínaných projektov:

| 1. | Finančná analýza - schválené projekty – dotácie rok 2007 |
| --- | --- |
| P.Č. | NÁZOV | CELKOVÁ SUMA | CUDZIE ZDROJE | VLASTNÉ ZDROJE |
|  |  | (SK) | (SK) | (SK) |
| 01 | Rekonštrukcia rozhlasu + VO | 450.000, 00 | 300 000, 00 | 150 000, 00 |
| 02 | Športovo oddychový areál Stožok |  | 503 695,-EUR |  |
| 03 | Kanalizácia a ČOV | 5 880 000, 00 | 5 600 000, 00 | 280 000,- |
| 04 | Novostavba bytových domov v obytnej zóne |  | 62.766.000,00 | 790.800,00 |
|  | Obce Stožok II. etapa |  |  |  |
| 05 | Výstavby objektov technickej vybavenosti, za |  | 1.900.000, 00 | 815.629,00 |
|  | účelom výstavby a užívania 44 bytov |  |  |  |
| 06 | asfaltovanie cesty III- triedy (realizáia IQ/2008) |  | 1 690 000, 00 |  |
| 07 | guľáš majster 2007 |  | 10 000, 00 |  |
| 08 | rozprávkový les |  | 100 000, 00 |  |
|  | S P O L U | 91.402.429, 00 | 89.366.000,00 | 2.036.429, 00 |
| Analýza zdrojov |

| Celková suma 91.402.429, 00 | 100, 00 |
| --- | --- |
| Cudzie zdroje (%) 89.366.000, 00 | 97,77% |
| Vlastné zdroje (%) 2.036.429, 00 | 2.23% |
| Analýza efektivity | ks | % |
| Podané projekty | 9,00 | 100, 00 |
| Schválené projekty | 6,00 | 67% |
| Projekty v procese hodnotenia | 3,00 | 33% |
| Neschválené projekty | 0 | 0 |

| 2. | Finančná analýza - schválené projekty |
| --- | --- |
| P.Č. | NÁZOV | CELKOVÁ SUMA | CUDZIE ZDROJE | VL. ZDROJE |
|  |  | (SK) | (SK) | (SK) |
| 01 | Rekonštrukcia domu smútku |  | 250 000,00 |  |
| 02 | Športové ihrisko Stožok |  | 700 000,00 |  |
| 03 | Podpora vytvárania nových pracovných miest | 320 165,- | 320 165,- | - |
|  | formou nenávratných paušálnych pprppúprípríspevkov |  |  |  |
| 04 | Novostavba bytových domov v obytnej zóne | 37 675 700,00 | 37 675 700,00 | - |
|  | Obce Stožok |  |  |  |
| 05 | Výstavby objektov technickej vybavenosti, za | 2 457 540,00 | 1 720 300,00 | 737 240,00 |
|  | účelom výstavby a užívania 24 bytov |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |
|  | S P O L U |  | 40 666 165,00 |  |
| Analýza zdrojov |
| Celková suma (%) | 100,00 |
| Cudzie zdroje (%) |  |
| Vlastné zdroje (%) |  |
| Analýza efektivity | ks | % |
| Podané projekty | 9,00 | 100,00 |
| Schválené projekty | 5,00 | 55,6 |
| Projekty zaradené v zásobníku projektov | 1,00 | 11,1 |
| Projekty v procese hodnotenia | 2,00 | 22,2 |
| Neschválené projekty | 1,00 | 11,1 |

Zhotovil: Jana Klimová (starostka)

# Text boxes

Rok 2007 so sebou priniesol početné výstavby a zmeny v charaktere obce.

Realizovali sa viaceré stavebné povolenia.

Na programe boli:

- územné a stavebné povolenia pre firmu Gorenje.

- kolaudácia 24 bytových jednotiek,

- kolaudácia pekárne Jána Chabadu,

- založenie Súkromnej umeleckej školy,

- vypracovanie doplnku č. 2, 3, k Územno - plánovacej dokumentácii (ÚPD) obce Stožok,

- vypracovanie doplnku č. 4 k ÚPD obce Stožok,

- projektová dokumentácia s územným konaním a stavebným konaním bytových domov etapa III.,

- podanie projektu na kanalizáciu a Čističku odpadových vôd (ČOV) na rok 2008,

- podanie projektu - zberný dvor v obci,

- podanie projektu cez Program obnovy dediny – Detský areál v obci,

- čistenie miestnych komunikácií a prečistenie rigolov (pod salašom),

- čistenie rigolu pod okálmi,

- verejné obstarávanie kanalizácie a ČOV,

- realizácia kanalizácie a ČOV,

- výstavba 44 bytových jednotiek,

- web stránka obce,

- príprava projektovej dokumentácie na statiku v miestnom kultúrnom stredisku,

- projektová dokumentácia chodníkov v centre obce.

Vo štvrtok, 12. apríla, sa v centre obce na novovybudovanej ulici konalo slávnostné otvorenie bytových domov.

Prítomných v úvode privítala starostka obce Jana Klimová. V krátkom príhovore zhrnula priebeh celej výstavby i jednotlivé náklady na ňu. Zároveň poďakovala všetkým sponzorom i osobám, ktoré priložili ruku k dielu.

Podporu prišli vysloviť zástupcovia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Jozef Šoučík s poradcom ministra Ing. Škripom. Štátny fond rozvoja bývania zastupoval pán Ľudovít Chropovský, ktorý tiež pomohol svojimi radami.

Podanie žiadosti na príspevok na výstavbu a jej následný postup na Ministerstvo výstavby zabezpečili zamestnankyne z Krajského stavebného úradu Ing. Mikovínyová a Ing. Višňovská, ktoré boli taktiež prítomné na slávnostnom otvorení. Firmu PK Doprastav Lom Stožok reprezentovala vedúca prevádzky pani Kertészová, s ktorej pomocou bol obci poskytnutý materiál (štrk, piesok...) za  cenu pre obec prijateľnú.

Starostka v príhovore krátko zrekapitulovala aj celkový proces začatia stavby. V júni 2005 starostka spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva (OZ)  prejednávali rast a rozvoj obce.

Na základe konštatovania (OZ) bol výsledek jednohlasný - obec sa nebude ďalej rozvíjať, ak z nej budú odchádzať mladí ľudia.

3. augusta 2005 po rozhodnutí na zastupiteľstve  bola naplánovaná výstavba bytových domov v obci Stožok. Prekvapujúcim sa javil fakt, že pri jej schvaľovaní nebola jediná žiadosť na pridelenie bytu. Situácia sa obratom zmenila a počet evidovaných žiadostí dosiahol číslo 59.

Otáznou záležitosťou bol tiež výber projektanta. Zo štyroch uchádzačov bol vybraný architekt Martin Škoviera. Konečne sa mohol v októbri 2005 zakúpiť pozemok na výstavbu.

Celé stavebné konanie až po stavebné povolenie nie je jednoduchá záležitosť, starostke sa to podarilo docieliť 24. januára 2006. Súčasne prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré vyhrala firma ASTA s. r. o. pod vedením Ing. Strelca.

Nákup pozemku, projektová dokumentácia, dotácia na výstavbu technickej vybavenosti, podpora z Ministerstva výstavby, spolufinancovanie obce, plynofikácia vybavená z SPP ako aj NN rozvody z SSE činili celkovú sumu 43 709 080 Sk.

Po skolaudovaní novopostavených bytov boli na svete ďalšie nápady na podporu rozvoja obce. V máji roku 2007 obec naplánovala rozšíriť výstavbu o 44 nových bytov. Počet podaných žiadostí dosiahol číslo 65. Projektový zámer bol taktiež známy. Pribudnúť mali dva bytové domy s dvanástimi bytmi a ďalších päť domov, ktoré mali byť štvorbytové. Prízemie bude obsahovať dva dvojizbové byty a na poschodí sa budú nachádzať dve mezonetové bytové jednotky.

Aj rozostavané ihrisko čakala zmena. Dňa 28. marca sa tento projekt v obci podrobil kontrole z Bruselu. Na jej základe sa malo rozhodnúť o pridelení finančných prostriedkov.

Úlohou návštevy bolo aj prehodnotiť žiadosť na celý areál, ktorý činil celkovú hodnotu približne 17 miliónov korún. Požiadavka sa po zhliadnutí nedala posúdiť, pretože na malú obec, akou Stožok je, sa zdala spomínaná suma priveľkou investíciou.

Na výzvu, ktorá sa týkala finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu, bolo podaných 129 žiadostí a po troch kolách zhodnotenia Úradom vlády len päť postúpilo do Bruselu, medzi nimi aj obec Stožok.

Najneskôr koncom septembra sa verejnosť dozvedela o pridelení, alebo nepridelení finančnej podpory. Dovtedy bol plán jednoznačný: pokryť zemitú plochu areálu trávnikom.

S rozrastajúcim sa počtom obyvateľov súvisel aj rozvoj nákupného strediska. Bolo viac než potrebné riešiť občiansku vybavenosť vrátane obchodnej siete. Priestory, ktoré boli doteraz k dispozícii, nie sú postačujúce pre potreby obyvateľstva. Preto je v budúcom kalendárnom roku naplánovaná celková prestavba nákupného strediska.

S okolitým svetom je obec spojená formou autobusovej a vlakovej dopravy. Autobusové linky premávajú v smere Stožok – Detva,

Stožok – ZŠ Vígľaš a Stožok – PPS.

Vlaková doprava je sprístupnená na linkách Stožok – Zvolen a Stožok - Lučenec.

V obci prebiehajú pozemkové úpravy, ktoré sú vo fáze realizácie projektovej dokumentácie na miestne komunikácie a súčasne sa vytvára nová parcelizácia v katastri obce.