Zmluva o dielo č. :  1066/2018

uzatvorenej  podľa  § 536-565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov na dodávku prác :

„Revitalizácia okolia kultúrneho domu“

- Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	      Obec Stožok

Stožok 47

962 12 Stožok

zastúpený:		     Bc. Darina Petrincová, starostka obce

IČO:			     00320293

DIČ:		 	     2021318750

Bankové spojenie:          Slovenská sporiteľňa, a.s.

0071644348/0900

tel:		                 045 / 5455520 , 0915 959 920

e-mail:                             starostka@stozok.sk

2. Zhotoviteľ:	    Ing. Jana Straková – FLOREA Design

osoby oprávnené jednať

vo veciach zmluvných

a technických:	                  Ing. Jana Straková

IČO:			      41854802

DIČ:		                  1071889137

Bankové spojenie:

mobil:

e-mail:                             zahrady.js@gmail.com

- Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela:

„Revitalizácia okolia kultúrneho domu“

na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 25.05.2018

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za  podmienok  vymedzených  a dohodnutých  v  tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo za podmienok stanovených v tejto zmluve a podľa rozsahu prác na základe zadávacích podmienok. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

- Čas plnenia

1. Doba realizácie sa dojednáva nasledovne:      90 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

- Ukončením diela sa rozumie riadne zrealizované dielo a jeho prevzatie objednávateľom.

- Cena diela

1.  Cena diela  je  stanovená ako cena maximálna na základe rozpočtu v prílohe:

Cena celkom bez DPH     6 517, 02 Eur

DPH 20 %                            -

Cena celkom s DPH       6 517, 02 Eur

2.  Zhotoviteľ nevykoná  žiadne práce  nad rámec  zmluvy  bez  súhlasu  objednávateľa.

3.  V prípade, že pri  zhotovovaní diela bude potrebné zrealizovať práce  pôvodne nezahrnuté  v  predmete   diela,  budú  tieto  naviac  práce  realizované  len  so  súhlasom  objednávateľa, potvrdené  zápisom  v  stavebnom denníku. Naviac  práce  môžu  byť  ocenené  a  vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve.

4. K zmene ceny môže dôjsť aj  v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH.

5.  Zhotoviteľ  predloží  dodatok  k  rozpočtu  objednávateľovi  na  odsúhlasenie, ktorý po

vzájomnom odsúhlasení  bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k Zmluve o dielo.

- Fakturácia

1. Financovanie prevedených prác bude prevedené úhradou predložených faktúr zhotoviteľa na

základe objednávateľom potvrdeného  súpisu vykonaných  prác.

2.  Lehota splatnosti  faktúr bude  14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi

3. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a odst.1 Obchodného

zákonníka a náležitosti daňového dokladu  predpísané v zmysle zákona  č.222/2004 Z.z.

o DPH.

- Záručná doba

1. Záručná doba na predmetné práce je 24 mesiacov.

2. Zhotoviteľ   ručí  za to, že  dielo má  v dobe  prevzatia zmluvne dohodnuté  vlastnosti,  že

zodpovedá   technickým   normám  a   predpisom,  a  že  nemá  vady,  ktoré by  rušili  alebo

znižovali  hodnotu a schopnosť jeho používania  k obvyklým alebo v zmluve  predpokladaným

účelom.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi.

Za  vady, ktoré  sa  prejavili po odovzdaní  diela  zodpovedá  zhotoviteľ  iba vtedy, ak  boli

spôsobené  porušením  jeho  povinností – nedodržaním  platných  noriem a technologických

postupov.

4. Zmluvné  stany  sa  dohodli  pre prípad  vady  diela  má  objednávateľ  právo  požadovať

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy neodkladne

od  termínu  uplatnenia  oprávnenej  reklamácie a  vady odstrániť v  čo  najkratšom  technicky

možnom  termíne. Termín  odstránenia  vád  sa  dohodne  písomnou  formou. Obhliadku

uskutočnia  zástupcovia  zmluvných  strán  do  3 dní  od  termínu  uplatnenia  reklamácie.

- Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ  odovzdá  zhotoviteľovi  stavenisko  na  vykonanie  predmetu  zmluvy  bez

právnych  závad. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so správcami inžinierskych sietí a pri

prácach plne rešpektovať podmienky správcov sietí.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za čistotu a poriadok na stavenisku, za bezpečnosť cestnej premávky.

3.  O  prevzatí  diela, alebo jeho časti  zhotoviteľ  a  objednávateľ  spíšu  zápis o  odovzdaní a prevzatí, ktorého súčasťou bude  zápis z technickej   prehliadky , ktorá bude obsahovať zhodnotenie akosti vykonaných   prác, súpis zistených vád a  nedorobkov , opatrenia a lehoty     na ich odstránenie , záručnú dobu , stanovisko zhotoviteľa  a  objednávateľa , ako aj  prehlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo preberá

4. Ostatné ustanovenia, zmluvné pokuty

1.  V prípadoch realizácie časti prác subdodávateľmi zodpovedá za realizáciu prác zhotoviteľ

v plnom rozsahu a to po stránke vecnej, finančnej a časovej.

2. Objednávateľ v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínu ukončenia diela môže

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

3. Zhotoviteľ môže v prípade omeškania úhrady faktúr uplatniť zmluvnú pokutu vo výške

0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania po lehote splatnosti faktúry.

4, Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým , že vlastnícke práva k predmetu zmluvy nadobudne

až po uhradení fakturovanej ceny za dodávku diela.

Čl. IX.   Vyššia moc

1. Pre účely  tejto  zmluvy sa  za  vyššiu moc považujú prípady, ktoré  nie  sú  závislé  od  vôle

zmluvných strán, ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť vojnový stav mobilizácia, živelné pohromy a pod.

2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo

vzťahu k cene a času plnenia.

Čl. X.  Záverečné ustanovenia

- Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zmluvné strany podpisom

prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni.

- Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú

platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- Platnosť zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť dohodou.

- Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednej pre každú stranu.

V Detve, 29.5. 2018					V Stožku, dňa 28.05.2018

Za zhotoviteľa:					           Za objednávateľa:

.....................................		   	         		.......................................

Ing. Jana Straková         			       		   Bc. Darina Petrincová

starostka obce